**О реализации общественно полезного проекта ТОС «Благоустройство территории кладбища, изготовление изгороди, ворот и арки на хуторе Луговом» в 2021 году**

1. Лискинский муниципальный район, Почепское сельское поселение, ТОС «Хуторянка».
2. Направление проекта ТОС: Осуществление иных инициатив ТОС по вопросам местного значения
3. Название проекта ТОС: **«Благоустройство территории кладбища, изготовление изгороди, ворот и арки на хуторе Луговом»**.
4. Ф.И.О. председателя ТОС: Карих Анна Михайловна.
5. Сведения об участниках проекта указаны в приложении № 1 к отчету*.*
6. Сроки проведения работ по реализации проекта (запланированные и фактические):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Запланированные сроки** | **Фактические сроки** |
| Расчистка территории от поросли, спил сухих деревьев | Март-май2021 года | Март-май2021 года |
| Покраска ничейных могил | Май 2021 года | Май 2021 года |
| Закупка строительных материалов, изготовление | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года |
| Установка ограждения | Июль 2021 года | Июль 2021 года |
| Установка ворот и арки | Август 2021 года | Август 2021 года |
| Покраска забора | Сентябрь 2021 года | Сентябрь 2021 года |
| Уборка строительного мусора | Сентябрь 2021 года | Сентябрь 2021 года |

1. Информация о расположении объекта на территории ТОС: х. Луговой ул. Железнодорожная
2. Основные мероприятия проекта; в реализации проекта участвовало 12 человек, которые организовывали сбор денежных средств, принимали участие в таких мероприятиях как: окос сорной растительности, демонтаж старой изгороди, покраска изгороди. На первом этапе реализации проекта был проведен субботник и произведена планировка обустраиваемой территории. За счет средств, предоставленных спонсором ИП Малахова, были установлены ворота и арка. За средства предоставленного гранта были изготовлены ворота металлические 4м\*3м., арка металлическая, приобретена краска фасадная (24кг.) для покраски ограждения. За средства жителей были завезены вода и песок для выравнивания благоустраиваемой территории, а также произведен спил и вывоз сухих деревьев и выкорчевание пней.
3. Результаты проекта: благоустроенная территория кладбища на х. Луговом (ограждение длиной 92 м., с установкой ворот (4\*3м.) и арки).

**Информация об использованных денежных средствах**

При разработке проекта «Благоустройство территории кладбища, изготовление изгороди, ворот и арки на хуторе Луговом» для участия в конкурсе в 2021 году ТОС «Хуторянка» планировал собрать собственных денежных средств – 17875 руб., привлеченных средств: спонсоров 12000 руб., средств администрации 19100 руб.; получить грант в размере 223720 руб.

По итогам реализации проекта «Благоустройство территории кладбища, изготовление изгороди, ворот и арки на хуторе Луговом» ТОС «Хуторянка» израсходовал собственных денежных средств – 17875 руб., привлеченных средств: спонсоров 12000 руб., средств администрации 19100 руб.; средств гранта –223720руб.

Информация об израсходованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС),  руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация), руб. | Грант,  руб. |
| 1 | Вывоз мусора, старой изгороди |  |  | 9100 |  |
| 2 | Спил и вывоз сухих деревьев, выкорчевывание пней | 7800 |  |  |  |
| 3 | Завоз песка | 4000 |  |  |  |
| 4 | Завоз воды | 1700 |  |  |  |
| 5 | Цемент М-500-50 кг |  |  |  | 3312 |
| 6 | Панель ж/б (2,0\*0,50м) с доставкой и установкой |  |  |  | 65320 |
| 7 | Столб ж/б на 2 панели (L-1.70м) с доставкой и установкой |  |  |  | 33456 |
| 8 | Клей плиточный -25кг |  |  |  | 672 |
| 9 | Кирпич половинки |  |  |  | 960 |
| 10 | Краска фасадная «Рогнета» белая 12кг |  |  |  | 4400 |
| 11 | Краска фасадная «Рогнета» красно-коричневая 12 кг |  |  |  | 5600 |
| 12 | Валики, | 1200 |  |  |  |
| 13 | Кисточки | 900 |  |  |  |
| 14 | Покраска изгороди | 2275 |  |  |  |
| 15 | Ворота металлические 4м\*3м |  |  |  | 80000 |
| 16 | Установка ворот |  | 5000 | 10000 |  |
| 17 | Арка металлическая |  |  |  | 30000 |
| 18 | Установка арки |  | 7000 |  |  |
|  | **ИТОГО** | 17875 | 12000 | 19100 | 223720 |

**ФОТОМАТЕРИАЛЫ**



Установка забора на кладбище х. Луговой

