СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2023 года  № 112

с. Почепское

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  от 16.08.2017 г. № 111 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района, Совет народных депутатов Почепского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района на 2017-2027 годы, утвержденную решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 16.08.2017 г. № 111:

1.1. Раздел 3. Программы «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Почепской муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов

Почепского сельского поселения                                         В.А.Ковалев

Глава Почепского сельского поселения                               В.И.Бокова

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов

Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 26.04.2023 г. № 112

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за  счет  бюджетных средств  разных  уровней  и  привлечения  внебюджетных источников. Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 26454,45 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -   0.0 тыс. рублей;

2018 год -   250,0 тыс. рублей;

2019 год -   0,0 тыс. рублей;

2020 год -   720,0 тыс. рублей;

2021 год -   0,0 тыс. рублей;

2022-2027 годы -    25484,45 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| №п/п |  | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия МП |  | Срок реализации инвестпроекта, мероприятия | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия |  | Наименование программ, в рамках которых реализуется мероприятие |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой показатель, на достижение которого направлен проект, мероприятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | 1. Некоммерческая (социальная) часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт крыши здания администрации сельского поселения в селе Почепское. |  |  | 2018 | Администрация Почепского сельского поселения |  |  | 250,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250.0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | Проведение ремонтных работ в Ермоловском сДК |  |  | 2022 | МКУК «Почепской сельский Дом культуры» |  |  | 540,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 33 | Проведение ремонтных работ в Почепском сДК |  |  | 2023 | МКУК «Почепской сельский Дом культуры» |  |  | 803,0 |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 000 |  | 803,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1593,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1593,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1.2. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Почепское. |  |  | 2025 г. | Администрация Почепского сельского поселения |  |  |  | 5000,0 |  |  | 0,00 |  | 5000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  | 0,00 |  | 5000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.3. Благоустройство мест массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обустройство детской площадки на х. Луговой |  |  | 2020 г. | Администрация Почепского сельского поселения |  | ГП ВО «Комплексное развитие сельских территорий» |  | 720,0 |  |  | 0,00 |  | 543,8 |  | 0,0 |  | 104,8 |  | 76,4 |  |  |  |
| 22 | Благоустройство сквера в селе Почепское |  |  | 2023 | Администрация Почепского сельского поселения |  | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» |  | 7052,0 |  |  | 0,0 |  | 6476,4 |  | 0,0 |  | 575,6 |  | 0,0 |  |  |  |
| 33 | Установка ограждения в сквере в с. Почепское |  |  | 2023 | Администрация Почепского сельского поселения |  |  |  | 2250,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2250,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 34 | Обустройство территории, прилегающей к зданию администрации Почепского сельского поселения Лискинского района Воронежской области |  |  | 2023 | Администрация Почепского сельского поселения |  | ГП ВО «Комплексное развитие сельских территорий» |  | 2400,0 |  |  | 0,0 |  | 1645,2 |  | 0,0 |  | 477,8 |  | 277,0 |  |  |  |
| 45 | Благоустройство детской площадки в центре с. Почепское |  |  | 2024 | Администрация Почепского сельского поселения |  | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» |  | 3300,0 |  |  | 0,00 |  | 3000,0 |  | 0,00 |  | 300,0 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 15722,00 |  |  | 0,00 |  | 11665,40 |  | 0,00 |  | 3708,2 |  | 353,40 |  |  |  |
|  | 1.4. Воинские захоронения и мемориальные памятники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт памятника воинам односельчанам в с. Ермоловка |  | 2022 |  | Администрация Почепского сельского поселения | Поддержка местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования |  |  | 2643,50 |  |  | 0,00 |  | 1962,7 |  | 0,0 |  | 330,0 |  | 350,8 |  |  |  |
| 22 | Реконструкция Братской могилы № 433 в с. Почепское |  | 2022 |  | Администрация Почепского сельского поселения | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» |  |  | 1127,95 |  |  | 0,0 |  | 981,3 |  | 0,00 |  | 146,65 |  | 0,0 |  |  |  |
| 33 | Ремонт могилы неизвестного солдата на х. Луговой |  | 2022 |  | Администрация Почепского сельского поселения |  |  |  | 75,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 75,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 34 | Ремонт памятника воинам односельчанам в с. Почепское |  | 2023 |  | Администрация Почепского сельского поселения |  |  |  | 293,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 293,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4139,45 |  |  | 0.00 |  | 2944,0 |  | 0.00 |  | 844,65 |  | 350,8 |  |  |  |