АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «24» марта 2021 г. № 13

**О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.**

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области:

 1. Рекомендовать учреждениям и организациям, расположенным на территории Почепского сельского поселения:

1.1. Провести на территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в период с 30 марта по 30 апреля 2021 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

1.2. В срок до 29.03.2021 утвердить штаб по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения и планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий с указанием конкретных видов и объемов работ, в том числе работ по благоустройству памятных и мемориальных мест, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеленению ( приложение №1, приложение №2).

 1.3. Обеспечить участие коллективов организаций, общественных объединений и населения в работе по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, а также территорий улиц, тротуаров и других объектов.

 1.4. Осуществить материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий, в том числе обеспечить в случае необходимости доставку участников к месту проведения работ и обратно.

 1.5. Принять меры по утилизации сухой травянистой растительности безогневыми способами.

 1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ и перевозки людей, а также организовать в случае необходимости медицинское сопровождение.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава Почепского сельского поселения В.И.Бокова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района

от «20» марта 2020г. №10

**Штаб**

**по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Бокова Валентина Ивановна | Глава администрации Почепского сельского поселения |
| 2 | Тараненко Марина Васильевна | Директор «МКУ ПОТО» |
| 3 | Алексеева Ирина Тагировна | Директор МКУК Почепской сДК» |
| 4 | Погосян Арамо Арноликович | Заведующий Ермоловским филиалом МКУК «Почепской сДК»  |
| 5 | Менжулина Светлана Дмитриевна | Директор МКОУ «Почепская СОШ» |
| 6 | Скоробогатов Валерий Алексеевич | Директор МКОУ «Ермоловская СОШ» |
| 7 | Малахова Татьяна Ивановна | Депутат Почепского сельского поселения |
| 8 | Шарков Сергей Федорович | Депутат Почепского сельского поселения |