АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «27» января 2021 г. №6

 с. Почепское

**Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в 2021 году**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997  № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемые:

- План по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий на территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района на 2021 год (Приложение №1);

- Состав противопаводковой комиссии Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района (Приложение №2);

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора МКУ «ПОТО» - Тараненко Марину Васильевну.

 Глава Почепского сельского поселения В.И.Бокова

Приложение № 2

К распоряжению администрации Почепского

сельского поселения

Лискинского муниципального района

от «27» января 2021 г. №6

**С О С Т А В**

противопаводковой комиссии Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

| №п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности |
| --- | --- | --- |
|  1 | Бокова Валентина Ивановна | Глава Почепского сельского поселения - председатель комиссии |
|  2 | Тараненко Марина Васильевна | Директор МКУ «Почепской отдел технического обслуживания» |
|  3 | Алексеева Ирина Тагировна | Директор МКУК «Почепской сДК» |
|  4 | Погасян Арамо Арноликович | Заведующий Ермоловским ДК |
|  5 | Гуньков Александр Тихонович | Депутат Почепского сельского поселения |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района

от «27» января 2021 г. №6

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий на территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района на 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2021 году | до 26.02.2021 | Администрация с/п |
| 2 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных и бесхозяйных гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | до 26.02.2021 | Администрация с/п |
| 3 | Корректировка паспорта территории в части, касающейся паводковых вод | до 26.02.2021 | Администрация с/п |
| 4 | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территорий, попадающих в зону затопления. | в период прохождения весеннего паводка | Администрация с/п |
| 5 | Создание необходимого запаса дезинфицирующих и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории. | в период прохождения весеннего паводка | Администрация с/п |
| 6 | Уточнение мероприятий по организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | в период прохождения весеннего паводка | Администрация с\п |
| 7 | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а так же о возможности страхования от ущерба имущества на ежегодно затапливаемых территориях.  | постоянно | Администрация с\п |
| 8 |  Создание резерва материальных ресурсов и определение требуемого количества плавсредств, мотопомп и землеройной техники для проведения превентивных противопаводковых мероприятий и Ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком.  | До 26.02.2021 | Администрация с\п  |
| 9 | Организация очистки систем водоотведения и ливневой канализации населенных пунктов | До 02.03.2021 | Администрация с\п |
| 10 | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, каптажи, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления) (в случае затопления) | В период прохождения весеннего паводка | Администрация с\п |
| 11 | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по отчистке мест сбора отходов, а так же территорий, попадающих в зону затопления (подтопления) (в случае затопления) | В период прохождения весеннего паводка | Администрация с\п |
| 12 | Организация оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка | В период прохождения весеннего паводка | Администрация с\п |
| 13 | Осуществление лабораторного контроля качества питьевой воды в районах затопления (подтопления) | В период прохождения весеннего паводка, после прохождения весеннего паводка | Администрация с\п |
| 14 | Разработка и проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Контроль уровня наполнения и технического состояния гидротехнических сооружений. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок. | В период прохождения весеннего паводка | Администрация с\п |
| 15 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и мостах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления):-очистка водопропускных труб от снега и льда-своевременная отчистка подмостовых пространств мостов | До 26.02.2021 | Администрация с\п |