АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «20» марта 2020 г. № 10

**О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.**

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области:

1. Рекомендовать учреждениям и организациям, расположенным на территории Почепского сельского поселения:

1.1. Провести на территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в период с 23 марта по 30 апреля 2020 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

1.2. В срок до 20.03.2020 утвердить планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий с указанием конкретных видов и объемов работ, в том числе работ по благоустройству памятных и мемориальных мест, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеленению.

1.3. Обеспечить участие коллективов организаций, общественных объединений и населения в работе по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, а также территорий улиц, тротуаров и других объектов.

1.4. Осуществить материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий, в том числе обеспечить в случае необходимости доставку участников к месту проведения работ и обратно.

1.5. Принять меры по утилизации сухой травянистой растительности безогневыми способами.

1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ и перевозки людей, а также организовать в случае необходимости медицинское сопровождение.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Почепского сельского поселения В.И.Бокова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района

от «20» марта 2020г. №10

**Штаб**

**по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Бокова Валентина Ивановна | Глава администрации Почепского сельского поселения |
| 2 | Подакина Ольга Сергеевна | Директор «МКУ ПОТО» |
| 3 | Алексеева Ирина Тагировна | Директор МКУК Почепской сДК» |
| 4 | Погосян Арамо Арноликович | Заведующий  Ермоловским филиалом  МКУК «Почепской сДК» |
| 5 | Менжулина Светлана Дмитриевна | Директор МКОУ  «Почепская СОШ» |
| 6 | Скоробогатов Валерий Алексеевич | Директор МКОУ  «Ермоловская СОШ» |
| 7 | Малахова Татьяна Ивановна | Депутат  Почепского сельского поселения |
| 8 | Шарков Сергей Федорович | Депутат  Почепского сельского поселения |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Почепского сельского поселения

Лискинского муниципального района

от «20» марта 2020г. №10

**План**

**мероприятий по проведению месячника по благоустройству**

**и санитарной очистке территории Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем работ** | **Сроки проведения мероприятия** | **Ответственные** |
| 1. | Размещение объявлений о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий Почепского сельского поселения | 12 объявлений, статья на сайте администрации Почепского с.п. | 19.03.2020г. | Подакина О.С |
| 2. | Работы по санитарной очистке мусора вдоль дорог  с. Почепское, с. Ермоловка и с. Дмитриевка |  | 23.03.2020г.-  30.03.2020г.,  (регулярно,  раз в неделю) | Бокова В.И. |
| 3. | Обход граждан по вопросам соблюдения чистоты и порядка на территории их домовладений | 822 домовладения | 25.03.2020г.  26.03.2020г | Подакина О.С |
| 4. | Вручение предупреждений жителям, не исполняющим требования по соблюдению порядка придомовых территорий | 45 предупреждений | 27.03.2020г. | Подакина О.С. |
| 5. | Наведение порядка на территории тротуаров, скверов | 2 сквера; | 30.03.2020г.-05.04.2020г. | Бокова В.И.  Менжулина С.Д.  Шарков С.Ф. |
| 6. | Ремонт, покраска детских и спортивных площадок | 5 детских площадок;  2 спортивных площадки | 06.04.2020г.- 12.04.2020г. | Малахова Т.И.  Погосян А.А. |
| 7. | Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения. | 5 кладбищ | 13.04.2020г.-  17.04.2020г. | Бокова В.И.  Алексеева И.Т.  Шарков С.Ф. |
| 8. | Благоустройство территорий около магазинов, учреждений, организаций, предприятий | 16 ед. | 20.04.2020г.-  26.04.2020г. | Менжулина С.Д.  Скоробогатов В.А.  Малахова Т.И. |
| 9. | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и мест складирования строительных материалов. | По мере выявления | 23.03.2020г.- 30.04.2020г. | Шарков С.Ф.  Алексеева И.Т. |
| 10. | Уборка, благоустройство и озеленение территорий у памятников погибшим воинам | 3 ед. | 27.04.2020г. | Погосян А.А.  Менжулина С.Д. |
| 11. | Благоустройство Свято-Никольского источника в с.Ермоловка | 1 ед. | 28.04.2020г. | Скоробогатов В.А. |
| 12. | Побелка столбов и бордюров |  | 29.04.2020г. | Подакина О.С. |
| 13. | Подготовка клумб к посадке цветов | 15ед. | 30.04.2020г. | Алексеева И.Т.  Малахова Т.И. |