**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИНСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «14» февраля 2018 г. № 22**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Почепское |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы**  **«Развитие территории поселения» на 2018 – 2023 годы** |  |  |
|  | | |

Во исполнение распоряжения администрации Почепского сельского поселения от 07.12.2015 № 25 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке», администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие территории поселения» на 2018 – 2023 годы.
   1. Признать утратившими силу постановление администрации Почепского сельского поселения от 03.06.2016 г. № 77«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие территории поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Почепского сельского поселения В.И.Бокова

Акт

обнародования постановления Почепского сельского поселения  
 Лискинского муниципального района Воронежской области.

14 февраля 2018 года село Почепское

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе Председателя Совета народных депутатов В.А.Ковалев, председателя комиссии В.И.Боковой, секретаря комиссии С.С.Коровкиной членов комиссии: Т.И.Малаховой, А.Т.Гунькова составили настоящий акт в том, что 14.02.2018г. года принято постановление Почепского сельского поселения № 22» Об утверждении муниципальной Программы «Развитие территории поселения на 2018-2023гг.»

размещено в местах, предназначенных для обнародования муниципальных правовых актов: внутренний стенд в здании администрации Почепского сельского поселения по ул. Садовая,8, в здании Почепской СОШ с. Почепское, ул.Садовая,2; в здании Ермоловской СОШ с. Ермоловка, ул.Школьная, 2 с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Почепского сельского поселения.

В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии : В.И.Бокова

Председатель Совета народных депутатов: В.А. Ковалев

Секретарь комиссии: С.С.Коровкина

Члены комиссии: Т.И.Малахова

А.Т. Гуньков

Приложение

к постановлению администрации

Почепскогосельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от «14» февраля 2018 г. № 22

**Муниципальная программа**

**«Развитие территории поселения»**

**на 2018 – 2023 годы**

с. Почепское

2018 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие территории поселения»**

**на 2018 - 2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Отсутствует |
| Основные разработчикимуниципальной  Программы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».  Подпрограмма 2 «Развитие сети уличного освещения».  Подпрограмма 3«Благоустройство территории поселения».  Подпрограмма 4«Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».  Подпрограмма 5 «Озеленение территории поселения»  Подпрограмма 6«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения».  Подпрограмма 7 « Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения».  Подпрограмма 8 « Благоустройство мест массового отдыха»  Подпрограмма 9 « Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» |
| Цели  муниципальной программы | - создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения;  - повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. |
| Задачи муниципальной  программы | 1.Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения.  2. Привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения.  3.Содержание в надлежащем состоянии и благоустройство; обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений.  4.Поддержание благоприятного состояния окружающей среды.  5.Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения.  6. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.  7. Совершенствование муниципального земельного контроля в границах поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | - доля населения Почепского сельского поселения, принявших участие в работах по благоустройству от общего числа граждан, проживающих на территории поселения;  -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - количество населенных пунктов поселения, обеспеченных уличным освещением.  - увеличение площади зеленых насаждений;  - увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2018 – 2023 годы,этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансированиямуниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепскогосельского поселенияо бюджете Почепскогосельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.  Объем финансирования Программы составляет25745,4 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 5315,4тыс. рублей.  2019 год –3968тыс. рублей;  2020 год – 4339тыс. рублей;  2021 год – 4041 тыс. рублей  2022 год – 4041 тыс. рублей  2023 год – 4041 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Формирование в населенных пунктах Почепского сельского поселения условий, обеспечивающих более высокий уровень жизни населения, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |

**Раздел 1. Общая характеристика уровня благоустройства территории**

**Почепскогосельского поселения**

На территории Почепского сельского поселения отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха, зеленые насаждения, ливневые канализации, сети наружного освещения, сети водоснабжения, качество автомобильных дорог не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в текущем ремонте и реконструкции.

Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены.

В поселении функционирует один благоустроенный сквер, который требует постоянного ухода.

Реализуемые в последние годы на территории Почепского сельского поселения мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направлены на сокращение расхода электроэнергии, однако, не в полной мере обеспечивают системное и комплексное решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в условиях постоянного роста цен на энергетические ресурсы. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Наружное освещение – это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик поселения и имеет экономическое значение для развития муниципального образования. Анализ состояния действующих сетей наружного освещения показал, что существующая сеть наружного освещения в Почепском сельском поселении не отвечает современным требованиям и требует модернизации.

В поселении остро стоит проблема сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Население зачастую вывозит отходы самостоятельно, в результате чего возникают стихийные несанкционированные свалки, а это прямаяэкологическая опасность, эпицентр заражения воздуха, почвы, и как следствие, - грунтовых вод.

На территорииПочепского сельского поселения расположено 5 гражданских кладбищ, все на данный момент действующие. Места захоронения требуют постоянного ухода. Существующий уровень благоустройства кладбищ не отвечает санитарным нормам и правилам (много порослей, сухих деревьев и т.д.). Для поддержания кладбищ в нормальном состоянии необходимо обеспечить соблюдение санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и содержание зеленых насаждений.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Почепскогосельского поселения, составляет 80 км, с покрытием в асфальте –20,2 км, с покрытием в щебне – 10,4 км.

Также необходимо решать проблему о поддержании и сохранении памятников историко-культурного наследия, таких как: Братская могила и мемориальные памятники (далее – военно-мемориальные объекты). Мемориальные памятники, установленные односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, не отвечают современным требованиям.

Общая протяженность водопроводной сети – 1,8 км. Требуется ремонт водопровода и водонапорных башен.

Отсутствие штата рабочих по благоустройству, недостаточное участие в этой работе жителей поселения, а также ограниченность бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству поселения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы**

Главной целью программы является:

* создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения;
* повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения.

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной, корректировкой.

Достижение цели программы потребует решения следующих задач:

* обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения на территории Почепского сельского поселения;
* обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
* активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение;
* комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения;
* привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения.

Оценка результатов реализации программы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Общий срок реализации программы - 2018 - 2023 годы. Этапы не выделяются.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, с разбивкой по подпрограммам, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Обоснования выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы**

Исходя из целей, определенных муниципальной программой, предусмотрены следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».**

Для реализации мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог, запланированы следующие мероприятия:

* строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Подпрограмма 2 «Развитие сети уличного освещения».**

Для реализации мер, направленных на развитие сети уличного освещения, запланированы следующие мероприятия:

* текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения;
* замена светильников уличного освещения на энергосберегающие.

**Подпрограмма 3«Благоустройство территории поселения».**

Для реализации мер, направленных на благоустройство территории поселения, запланированы следующие мероприятия:

* ликвидация несанкционированных свалок;
* организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов;
* организация сбора, вывоза и утилизации опасных (ртутьсодержащих) отходов.

**Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».**

Для реализации мер, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов и мест захоронений, запланированы следующие мероприятия:

* текущее содержание и благоустройство территориикладбищ;
* реконструкция и благоустройство мемориальных памятниковв с. Почепское и с. Ермоловка

**Подпрограмма 5 «Озеленение территории поселения»**

Для реализации мер, направленных на озеленение территории поселения, запланированы следующие мероприятия:

* озеленение мест отдыха, разбивка клумб, удаление сухостоя, скашивание сорной растительности.

**Подпрограмма 6 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения».**

Для реализации мер, направленных наэнергосбережение и повышение энергетической эффективности, запланированы следующие мероприятия:

* проведение обязательных энергетических обследований муниципальных зданий с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;
* закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений;
* пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

**Подпрограмма 7 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»**

Для реализации мер, направленных нареконструкцию, ремонт сетей и объектов водоснабжения, запланированы следующие мероприятия:

* завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

ремонт сетей и объектов водоснабжения.

**Подпрограмма 8 «Благоустройство мест массового отдыха»**

Для реализации мер, направленных на благоустройство местмассового отдыха,запланированы следующие мероприятия:

* озеленение мест отдыха, разбивка клумб, удаление сухостоя, скашивание сорной растительности.
* регулярный уход за сквером.

**Подпрограмма 9 «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения».**

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

* 1) мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Почепскогосельского поселения «Развитие территорий поселения» на 2018 – 2023 годы**

Общий объем финансирования программы составляет25745,4 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 5315,4 тыс. рублей.

2019 год – 3968 тыс. рублей;

2020 год – 4339тыс. рублей;

2021 год – 4041 тыс. рублей;

2022 год – 4041 тыс. рублей.

2023 год – 4041 тыс. рублей

На реализацию мероприятий Программы направляется из местного бюджета 25143тыс.рублей; из областного бюджета 602,4 тыс. рублей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы, с разбивкой по подпрограммам, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения»**

**на 2018 -2023 годы**

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета;

3) степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Почепского сельского поселения от 03.06.2016г № 73 «О муниципальных программах Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области».

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ремонт и содержание муниципальных дорог |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Почепскогосельского поселения в транспортной инфраструктуре. |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне соответствующем категории дороги;  2. Сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования  местного значения;  - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;  - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2018 – 2023 годы, этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15963 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 3009 тыс. рублей.  2019 год – 2619тыс. рублей;  2020 год – 2835 тыс. рублей;  2021 год – 2500 тыс. рублей;  2022 год – 2500 тыс. рублей;  2023 год – 2500 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и стандартам качества. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных дорог» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Почепском сельском поселении составляет 80 километров, в том числе асфальтовым покрытием – 20,2 км; со щебеночным покрытием – 10,4 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог местного пользования в Почепскомсельском поселении, с твердым покрытием 32,4 км, что составляет 40,5% от общей протяженности автомобильных дорог местного значения в Почепском сельском поселении.К твердому покрытию автодорог относятся усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими вяжущими материалами), а также щебеночное, гравийное и мостовое покрытие.

Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, а ненадлежащее качество автомобильных дорог повышает уровень аварийности на них.

С 2018 года планирование расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования будет осуществляться на принципиально новой основе, путем их расчета на основании соответствующих нормативов.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог и безопасности на них позволит, системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и повышения безопасности движения в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Дорога общего пользования должна обладать определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

Дороги общего пользования подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание дорогиобщего пользования - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дорогиобщего пользования, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт дороги общего пользования- комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорогиобщего пользования, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорогиобщего пользования;

капитальный ремонт дороги общего пользования- комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов дорогиобщего пользования, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории дорогиобщего пользования и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорогиобщего пользования, не изменяются границы полосы отвода дорогиобщего пользования.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Целью подпрограммы является сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Почепского сельского поселения. Создание условий для развития экономики поселения и повышения деловой активности населения, путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а также создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог и создания условий для безопасности дорожного движения, в условиях дефицита финансовых средств необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне соответствующем категории дороги;

2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Для достижения цели создания условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, необходимо решить следующие задачи:

1) повышать уровень осознания ответственности и информированности на всех уровнях с целью эффективного осуществления стратегий предупреждения дорожно-транспортных происшествий и травматизма;

1. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 годах в один этап.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог"**

Подпрограмма включает основное мероприятие:

* строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение потребительных свойств улично-дорожной сети за счет проведения работ по обслуживанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования администрации Почепского сельского поселении.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 14903 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 1949 тыс. рублей.

2019 год – 2619тыс. рублей;

2020 год – 2835 тыс. рублей;

2021 год – 2500 тыс. рублей;

2022 год – 2500 тыс. рублей;

2023 год – 2500 тыс. рублей;

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы**

Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети дорогобщего пользования относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на дорогахобщего пользования. Повышение транспортной доступности за счет развития сети дорогобщего пользования будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети уличного освещения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинскогомуниципального района Воронежской области |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Почепского сельского поселения;  - формирование комфортных условий проживания населения;  - решение проблем безопасности дорожного движения. |
| Задачи подпрограммы | - восстановление и модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Почепского сельского поселения;  - увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах Почепского сельского поселения;  - повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;  - экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года;  - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2018 – 2023 годы, этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения на очередной финансовый год плановый период.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4750 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 750 тыс. рублей.  2019 год – 800 тыс. рублей;  2020 год – 800 тыс. рублей;  2021 год – 800 тыс. рублей;  2022 год – 800 тыс. рублей.  2023 год – 800 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов в вечернее и ночное время суток, повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Развитие сети уличного освещения»**

Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы (далее – муниципальная программа).

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Почепского сельского поселения. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение испособствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов муниципальной власти.

В настоящее время система наружного освещения Почепского сельского поселения включает в себя 267 световых приборов, общая протяженность линий наружного освещения составляет 66,3 км.

Для достижения целевых показателей необходимо произвести ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Согласно Федеральному законуот 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения населенных пунктов Почепского сельского поселения должны использоваться энергосберегающие лампы (светильники), позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну и экономичности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем наружного освещения населенных пунктов Почепского сельского поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем в настоящей подпрограмме обусловлено тем, что их решение позволит организовать текущее содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения, текущий ремонт сетей уличного освещения Почепского сельского поселения, обеспечит безопасные условия проживания граждан, безопасное движение транспорта в населенных пунктах поселения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы«Развитие сети уличного освещения»**

Основными целями подпрограммы являются следующие:

обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Почепского сельского поселения;

формирование комфортных условий проживания населения;

решение проблембезопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

восстановление и модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Почепского сельского поселения;

повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 годах в один этап.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

* текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения;
* замена светильников уличного освещенияна энергосберегающие.

Реализация основных мероприятий направлена на обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов в вечернее и ночное время суток, повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 4750тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 750 тыс. рублей.

2019 год – 800 тыс. рублей;

2020 год – 800 тыс. рублей;

2021 год – 800 тыс. рублей;

2022 год – 800 тыс. рублей.

2023 год – 800 тыс. рублей

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Благоустройство территории поселения»** | |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории поселения» |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -обеспечение бесперебойного вывоза бытовых отходов и мусора;  -поддержание благоприятного состояния окружающей среды;  -улучшение санитарно-экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок. |
| Задачи подпрограммы | -формирование системы организации сбора и вывоза отходов;  -повышение уровня экологического образования и просвещения населения;  - ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения;  -устранение вредного влияния отходов на окружающую среду. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов;  - организация системного сбора, вывоза и утилизации опасных (ртутьсодержащих) отходов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2018 – 2023 годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 3391 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 498 тыс. рублей.  2019 год –469 тыс. рублей;  2020 год – 624 тыс. рублей;  2021 год – 600 тыс. рублей;  2022 год – 600 тыс. рублей.  2023 год– 600 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территорииПочепскогосельского поселения путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; - улучшение внешнего облика территории поселения. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Благоустройство территории поселения»**

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Одной из основных угроз экологической безопасности на территории Почепского сельского поселения является проблема накопления твердых бытовых отходов и отсутствие показателя их использования и обезвреживания. Проблема сбора и утилизации твердых бытовых отходов сводится к их простому вывозу за черту населенного пункта с последующим бесконтрольным сваливанием в одну огромную свалку.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Почепского сельского поселения отсутствуют. Необходимо запроектировать площадку под усовершенствованный полигон для сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, который должен гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

На территории поселения ведется работа по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок.

Также в поселении до конца не решен вопрос обращения с ртутьсодержащими отходами. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г № 681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, ненадлежащие сбор, накопление, использование,обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. В целях исключения попадания отработанных люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп вместе с обычными твердыми бытовыми отходами, необходимо организовать централизованный сбор отработанных люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп.

Данные мероприятия позволят снизить негативное воздействие твердых бытовых отходов и ртутьсодержащих отходов на окружающую среду, сформировать систему организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения, что будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы. Основной целью подпрограммы является создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и опасными отходами на территории Почепского сельского поселения.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Почепского сельского поселения путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами, а также улучшение внешнего облика территории поселения

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 годах в один этап.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Почепскогосельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

* ликвидация несанкционированных свалок;
* организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов;
* организация сбора, вывоза и утилизации опасных (ртутьсодержащих) отходов;
* озеленение мест отдыха, разбивка клумб, удаление сухостоя, скашивание сорной растительности.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит значительно улучшить экологическое и санитарно-гигиеническое состояние территории Почепского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного

бюджета за весь период ее реализации составит 3391 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 498 тыс. рублей

2019 год – 469 тыс. рублей

2020 год –624 тыс. рублей

2021 год –600 тыс. рублей

2022 год –600 тыс. рублей

2023 год– 600 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит:

- предотвратить загрязнение окружающей природной среды особо опасными отходами;

- обеспечить организованное складирование и захоронение бытовых и других отходов производства и потребления на свалке, отвечающей современным санитарным и экологическим требованиям за счет ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов;

- увеличение уровня озеленения территории поселения.

Актуальность комплексных проблем экологии, объективная потребность их разрешения ставит новые задачи экологического воспитания и образования детей на современном этапе взаимодействия общества и природы нельзя ограничиваться только развитием чувства любви к природе у каждого человека. Главным является воспитание ответственности за состояние природной среды.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Содержание мест захоронения**  **и ремонт военно-мемориальных объектов»** | |
| Наименование подпрограммы | «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» |
| Ответственный исполнитель  Программы | Администрация Почепскогосельского поселенияЛискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - содержание в надлежащем состоянии, благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения, воинских захоронений, мемориальных сооружений;  - обеспечение соответствия мест погребений действующим правилам и нормам;  - обустройство ограждения мест погребения по периметру;  - текущий ремонт мест погребений, воинских захоронений, мемориальных сооружений;  - уборка территории мест погребений в зимнее и летнее время;  - обеспечение общественного порядка, безопасности граждан в дни массового посещения мест погребений;  - содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории. |
| Задачи подпрограммы | Приведение территории мест погребений, военно-мемориальных объектов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов;  - площадь убираемой территории кладбищ. |
| Сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2018 – 2023 годы  этапы реализации программы не предусмотрены. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 736,1 тыс. рублей, в том числе 392,1 тыс. рублей из областного бюджета:  2018 год – 94,0 тыс. рублей из местного бюджета;  2018 год – 392,1 тыс. рублей из областного бюджета;  2019 год - 50,0 тыс. рублей;  2020 год – 50,0 тыс. рублей;  2021 год – 50,0тыс. рублей;  2022 год – 50,0тыс. рублей;  2023 год – 50,0тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение надлежащего содержания мест захоронений и военно-мемориальных объектов; - достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества;  - воспитание патриотизма у подрастающего поколения. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»**

Подпрограмма «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальнойпрограммы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Места погребения являются социально значимыми объектами похоронного назначения.

Формирование подпрограммы по содержанию и благоустройству мест погребений на 2016-2020 годы обусловлено рядом причин, основной из которых является неудовлетворительное состояние мест погребений.

Для приведения мест погребений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, их благоустройства разработана подпрограмма по содержанию и благоустройству мест погребений, выполнение которой позволит улучшить культуру обслуживания посетителей кладбищ, военно-мемориальных объектов и привести территории мест погребений, военно-мемориальных объектов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»**

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются:

* содержание в надлежащем состоянии, благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения, воинских захоронений, мемориальных сооружений;
* обеспечение соответствия мест погребений действующим правилам и нормам;
* обустройство ограждения мест погребения по периметру;
* текущий ремонт мест погребений, воинских захоронений, мемориальных сооружений;
* уборка территории мест погребений в зимнее и летнее время;
* обеспечение общественного порядка, безопасности граждан в дни массового посещения мест погребений;
* содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения задачи по приведению территории мест погребений, военно-мемориальных объектов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения в наличии мест захоронения, обеспечении надлежащего содержания мест захоронений и военно-мемориальных объектов; достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества; воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 годах в один этап.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

* текущее содержание и благоустройство территории кладбищ,
* реконструкция и благоустройство мемориальных памятников в с. Почепское и с.Ермоловка.

Реализация основных мероприятий направлена на обеспечение надлежащего содержания мест захоронений и военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Почепского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 736,1тыс. рублей, в том числе:

2018 год- 486,1 тыс. рублей

2019 год- 50 тыс. рублей

2020 год-50 тыс. рублей

2021 год-50 тыс. рублей

2022 год-50 тыс. рублей

2023 год-50 тыс. рублей

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

* обеспечение надлежащего содержания мест захоронения;
* приведения внешнего облика воинских захоронений на территории Почепского сельского поселения в надлежащее состояние.

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт**  **подпрограммы «Озеленение территории поселения»** | |
| Наименование подпрограммы | Озеленение территории поселения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Исполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - увеличение площади зеленых насаждений  - улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| Задачи подпрограммы | комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - увеличение площади зеленых насаждений,  -увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования. |
| Сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2018-2023 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 55,0 тыс.руб., в т.ч..  2018 г.-5,0 тыс.руб.  2019 г.-10,0 тыс.руб.  2020 г.-10,0 тыс.руб.  2021 г.-10,0 тыс.руб.  2022 г.- 10,0 тыс.руб.  2023 г.- 10,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -улучшение внешнего облика территории поселения. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Озеленение территории поселения»**

Подпрограмма «Озеленение территории поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Озеленение территории поселения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 гг..

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Озеленение территории поселения»**

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Почепского сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

-озеленение территории поселения;

- разбивка клумб.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Озеленение территории поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета и составит 55,0 тыс.руб., в т.ч.

2018 г.- 5,0 тыс.руб.

2019 г.-10,0 тыс.руб.

2020 г.-10,0 тыс.руб.

2021 г.-10,0 тыс.руб.

2022 г.- 10,0 тыс.руб.

2023 г.- 10,0 тыс.руб

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит:

- улучшение внешнего облика поселения;

- увеличение уровня озеленения территории поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Повышение**  **энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»** | |
| Наименование подпрограммы | «Повышение  энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - снижение удельных показателей потребления электрической энергии, сокращения потерь энергоресурсов;  - снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергосбережения на бюджетную систему. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.  2. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Почепского сельского поселения;  3. Повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный расход электрической энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| Сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2018 – 2023 годы  этапы реализации программы не предусмотрены. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 356,0 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 206,0тыс. рублей;  2019 год - 0,0тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 50,0 тыс. рублей;  2022 год – 50,0 тыс. рублей  2023 год – 50,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Почепского сельского поселения и снижение затрат. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение**

**энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма разработана с учетом государственной программы «Энергоэффективностьи развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №512-р, итогов реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446‑р, а также во исполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4A5656CCA15D12CEB5F6231E6035382D02E48B5B35997F486333315B58WFA2L) от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Общий вклад подпрограммы в экономическое развитие Почепского сельского поселения заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение**

**энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения являются: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Почепского сельского поселения, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Главная цель - это обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах экономики поселения, в том числе за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики поселения, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

В числе приоритетов определены следующие направления:

* обеспечение надежного, безопасного, бездефицитногоэнергоснабжения на территории Почепского сельского поселения;
* активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение;
* уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Почепского сельского поселения на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей подпрограммы являются:

* снижение удельных показателей потребления электрической энергии, сокращение потерь энергоресурсов;
* снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

* обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
* повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Почепского сельского поселения;
* повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 годах в один этап.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Повышение**

**энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

* проведение обязательных энергетических обследований муниципальных зданий с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;
* закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий исооружений;
* пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Реализация основных мероприятий направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Почепского сельского поселения и снижение затрат.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение**

**энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамкахтекущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 356,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 206,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 50,0 тыс. рублей;

2022 год – 50,0 тыс. рублей;

2023 год – 50,0 тыс. рублей;

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы«Повышение**

**энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Почепского сельского поселения;

- снижения затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Почепского сельского поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы**  **«Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »** | |
| Наименование подпрограммы | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Исполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -улучшение качества жизни населения Почепского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры  - реконструкция сетей и объектов водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -улучшение состояния сетей и объектов водоснабжения  -увеличение числа домовладений, подключенных к системе централизованного водоснабжения. |
| Сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2018-2023 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 30,0 тыс.руб., в т.ч.  2018 г.- 0,0 тыс.руб.  2019 г.- 0,0 тыс.руб.  2020 г.- 0,0 тыс.руб.  2021 г.- 10,0 тыс.руб.  2022 г.- 10,0 тыс.руб.  2023 г.- 10,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »**

Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения » (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Протяженность водопроводной сети Почепского сельского поселения составляет 1,8 км. Износ водопроводных сетей составляет 37%. Требуется провести ремонт водонапорных башен, замену электросчётчика на водопроводной башне в с. Ермоловка.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по реконструкции, ремонту сетей и объектов водоснабжения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемыеконечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются повышение качества жизни на территории Почепского сельского поселения.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 гг.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

- ремонт сетей и объектов водоснабжения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 30,0 тыс.р, в т. ч.

2018 г.- 0,0 тыс.руб.

2019 г.- 0,0 тыс.руб.

2020 г.- 0,0 тыс.руб.

2021 г.- 10,0 тыс.руб.

2022 г.- 10,0 тыс.руб.

2023 г.- 10,0 тыс.руб.

**Раздел5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит:

- улучшить качество жизни в Почепском сельском поселении;

- увеличить число домовладений, присоединенных к централизованной системе водоснабжения.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »** | |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство мест массового отдыха поселения |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Исполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха;  - комплексное развитие и благоустройство скверов в сёлах Почепское (ул. Садовая) и Ермоловка (ул. Колхозная), увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Почепского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - возведение детского игрового комплекса;  - разбивка клумб;  - установка лавочек;  - установка урн;  - омоложение деревьев и кустарников;  - устройство тротуаров;  -установка фонарей наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;  - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2018-2023 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 460,3 тыс.руб., в т.ч. 210,3 тыс. рублей- за счет средств областного бюджета  2018 г.-150,0 тыс.руб.- средства местного бюджета  2018 г.-210,3 тыс.руб.- средства областного бюджета  2019 г.-20,0 тыс.руб.  2020 г.-20,0 тыс.руб.  2021 г.-20,0 тыс.руб.  2022 г.-20,0 тыс.руб.  2023 г.-20,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение архитектурно-планировочного облика Почепского сельского поселения;  - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;  - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства.  - улучшение санитарного благополучия территории парка  приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения, улучшение внешнего облика поселения |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Благоустройство мест массового отдыха »**

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского поселения «Благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж сельского поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Парковые зоны и зоны отдыха не обеспечивают комфортных условий отдыха населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В настоящее время в Почепском сельском поселении нужно установить три детские площадки, которые нужно оборудовать лавочками, урнами, проложить дорожки, поставить беседки, чтобы вскверах могли гулять мамы с колясками. Создать место отдыха для взрослого населения.

Для устранения этой проблемы администрацией Почепского сельского поселения разработана данная подпрограмма, которой предусмотрен комплекс мер по благоустройству скверов.

Скверы относятся к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения поселения.

Оборудование мест массового отдыха на территории Почепского сельского поселения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными целями Программы является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Почепского сельского поселения, улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха.

Основными задачами программы являются:

- восстановление освещения сквера;

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

- установка фонарей наружного освещения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »**

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Почепского сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для мест массового отдыха населения;

-обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест массового отдыха населения.

- благоустройство мест массового отдыха населения территории Почепского сельского поселения;

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »**

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства бюджета Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

Общий объем финансирования подпрограммы составит 460,3тыс.руб

в т.ч. 2018 г.-360,3тыс.руб.

2019 г.-20,0 тыс.руб.

2020 г.-20,0 тыс.руб.

2021 г.-20,0 тыс.руб.

2022 г.-20,0 тыс.руб.

2023 г.-20,0 тыс.руб

Финансирование подпрограммы из бюджета Почепского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете на очередной финансовый год.

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

- проведение мероприятий по благоустройству скверов;

- улучшение эстетического облика скверов;

- увеличение посещаемости скверов населением;

- повысится уровень комфортности жизни населения Почепского сельского поселения;

- повысится уровень благоустроенности с.Почепское и с.Ермоловка.

- увеличится привлекательность Почепского сельского поселения.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители  подпрограммы |  |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повысить эффективность использования земельных ресурсов поселения |
| Задачи подпрограммы | - осуществление части полномочий Лискинского муниципального района по заключенному соглашению о передаче полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселения.. |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | - количество проверок муниципального земельного контроля. |
| Сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в 2018-2023 годы, этапы не предусмотрены. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит4,0 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей.  2021 год – 1,0 тыс. рублей  2022 год – 1,0 тыс. рублей  2023 год – 1,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Соблюдение земельного законодательства Российской Федерации. Целевое использование земельных участков. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения"**

Подпрограмма «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется муниципальный земельный контроль в границах Почепского сельского поселения.

В интересах социально-экономического развития Почепского сельского поселения как составной части Лискинского муниципального района, Почепское сельское поселение принимает на себя обязательства по осуществлению части полномочий Лискинского муниципального района Воронежской области по муниципальному земельному контролю. Передача полномочий производится с учетом возможности наиболее эффективного их использования. Администрация Почепского сельского поселения заинтересована в том, чтобы на территории поселения соблюдалось земельное законодательство Российской Федерации, в целевом использовании земельных участков, в соблюдении границ земельных участков.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы. Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализациюмуниципальной программы.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.Реализация подпрограммы позволит обеспечить целевое использование земельных участков..

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы муниципального земельного контроля, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2023 годах в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках программы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

- осуществление части полномочий Лискинского муниципального района по земельному контролю.

Вышеуказанные основные мероприятия настоящей программы направлены на решение всех задач и взаимосвязаны со всеми показателями (индикаторами).

В случае не реализации основных мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты не будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначительной части.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Общий объем ассигнований местного бюджета подпрограммы составляет в 2018 – 2023 годах – 4,0тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 1,0 тыс. рублей;

2022 год – 1,0 тыс. рублей.

2023 год – 1,0 тыс. рублей

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

территории поселения» на 2018- 2023 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие территории поселения»

на 2018 - 2023 годы

Ответственный исполнитель: Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  показателя (индикатора) | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| Базовый  2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | |
|  | Муниципальная программа «Развитие территории поселения» на 2014 – 2016 годы | | | | | | | | |  | |
| 1.1. | Доля населения Почепского сельского поселения, принявших участие в работах по благоустройству от общего числа граждан, проживающих на территории поселения | процентов | 1 | 5 | 10 | 15 | 17 | 19 | | 20 | |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 37,9 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | | 85 | |
| 1.3. | Количество населенных пунктов поселения, обеспеченных уличным освещением | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | |
|  | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования  местного значения | км | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | \* |  |
| 2.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием | км | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | \* |  |
| 2.3. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | \* |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети уличного освещения» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | процентов | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 |  | 89 |  |  |
| 3.2. | Количество установленных энергоэффективныхсветильников | штук | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 160 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории поселения» | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | да\нет | да | да | да | да | да | да |  | да |  |  |
| 4.2. | Организация системного сбора, вывоза и утилизации опасных (ртутьсодержащих) отходов | да\нет | да | да | да | да | да | да |  | да |  |
| Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов от общего количества военно-мемориальных объектов, расположенных на территории поселения | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 5.2. | Содержание и благоустройство мест захоронения (гражданских кладбищ) | га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |
| Подпрограмма 5 «Озеленение территории поселения» | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Увеличение площади зеленых насаждений | га | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | |
| Подпрограмма 6 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения» | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтчас\м2 | 31,8 | 30,8 | 30,8 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |
| Подпрограмма 7 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» | | | | | | | | |  | |  |
| 8.1 | Доля отремонтированных сетей водоснабжения | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 8 «Благоустройство мест массового отдыха» | | | | | | | | |  | | |  |
| 9.1 | Создание зон отдыха | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| Подпрограмма 9 «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» | | | | | | | | |  | |  |
| 10.1 | Количество проведенных проверок по соблюдению земельного законодательства Российской Федерации | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |

Порядок

расчета и источники информации о значениях показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Порядок расчета показателя (формула) | Базовые показатели  (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1.1.  Доля населения Почепского сельского поселения, принявших участие в работах по благоустройству территории поселения | процентов | П – значение показателя  Ау – число активных участников;  Н – население Почепского сельского поселения | Количество жителей Почепского сельского поселения, принимающих активное участие на добровольной основе в субботниках и других социально-значимых работах, проводимых администрацией Почепкого сельского поселения |
| 2 | Показатель 1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | П – значение показателя;  А – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;  В–общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Годовая форма Федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утвержденная приказом Росстата от 07.08.2013г № 312 |
| 3 | Показатель 1.3.  Количество населенных пунктов поселения, обеспеченных уличным освещением | процентов | Фактическое значение показателя | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 4 | Показатель 2.1.  Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования  местного значения |  | Фактическое значение показателя за один отчетный год, км | Годовая форма Федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утвержденная приказом Росстата от 07.08.2013г № 312 |
| 5 | Показатель 2.2.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | процентов | Фактическое значение показателя за один отчетный год, км | Годовая форма Федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утвержденная приказом Росстата от 07.08.2013г № 312 |
| 6 | Показатель 2.3.  Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в отношении которых произведен капитальный (текущий) ремонт | процентов | Показатель определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, умноженного на 100 процентов. | Годовая форма Федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утвержденная приказом Росстата от 07.08.2013г № 312 |
| 7 | Показатель 3.1.  Доля протяженности освещенных улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | процентов | Доу – значение показателя;  Поу – протяженность освещенных улиц, проездов;  Ппу – общая протяженность улично-дорожной сети. | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 8 | Показатель 3.2.  Количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения | штук | Фактическое значение показателя за один отчетный год. | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 9 | Показатель 4.1.  Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | да\нет | Выполнение показателя определяется по наличию:  - договоров с организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения и муниципальных учреждений;  - актов выполненных работ. | Данные Централизованной бухгалтерии администрации Почепского сельского поселения |
| 10 | Показатель 4.2.  Организация системного сбора, вывоза и утилизации опасных (ртутьсодержащих) отходов | да\нет | Выполнение показателя определяется по наличию:  - договоров с организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения и муниципальных учреждений;  - актов выполненных работ. | Данные Централизованной бухгалтерии администрации Почепского сельского поселения |
| 11 | Показатель 5.1.  Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов от общего количества военно-мемориальных объектов, расположенных на территории поселения | единиц | Фактическое значение показателя за один отчетный год. | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 12 | Показатель 5.2.  Содержание и благоустройство мест захоронения (гражданских кладбищ) | га | К – значение показателя  Fk – фактически обслуживаемые места захоронений (кладбища);  Pkx - площадь мест захоронения (кладбищ) поселения | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 13 | Показатель 6.1.  Увеличение площади зеленых насаждений | га | Фактическое значение показателя за один отчетный год. | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 14 | Показатель 7.1.  Удельный расход электрической энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтчас\м2 | У – значение показателя;  Vэ – объем потребленной электроэнергии;  Sз – общая площадь здания | Данные Централизованной бухгалтерии администрации Почепского сельского поселения |
| 15 | Показатель 8.1.  Доля отремонтированных сетей водоснабжения | процентов | Дв – значение показателя;  Пов – протяженность отремонтированного водопровода;  Пв – общая протяженность водопровода. | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 16 | Показатель 9.1.  Создание зон отдыха | единиц | Фактическое значение показателя за один отчетный год. | Данные администрации Почепского сельского поселения |
| 17 | Показатель 10.1.  Количество проверок по соблюдению земельного законодательства | единиц | Фактическое значение показателя за один отчетный год. | Данные администрации Почепского сельского поселения |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

территории поселения» на 2018- 2023 годы

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие территории поселения» на 2018– 2023 годы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия  муниципальной программы (подпрограммы) | ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»** | | | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям и стандартам качества |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сети уличного освещения»** | | | | | | |
| 2.1. | Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов в вечернее и ночное время суток, повышение энергетической эффективности |  |
| 2.2. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Снижение расходов местного бюджета на оплату уличного освещения |  |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство территории поселения»** | | | | | | |
| 3.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Почепского сельского поселения |  |
| 3.2. | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Создание на территории Почепского сельского поселения комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |
| 3.3. | Организация сбора, вывоза и утилизации опасных (ртутьсодержащих) отходов | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Создание на территории Почепского сельского поселения комплексной системы сбора, вывоза и утилизации опасных (ртутьсодержащих) отходов |  |
| 3.4. | Озеленение мест отдыха, разбивка клумб, удаление сухостоя, скашивание сорной растительности | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Улучшение внешнего облика территории Почепского сельского поселения |  |
| **Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»** | | | | | | |
| 4.1. | Текущее содержание и благоустройство территории кладбищ | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Обеспечение надлежащего содержания мест захоронений |  |
| 4.2. | Реконструкция и благоустройство мемориальных памятников в с. Почепское и с.Ермоловка | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Обеспечение надлежащего содержания военно-мемориальных объектов; достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества |  |
| **Подпрограмма 5 «Озеленение территории поселения»** | | | | | | |
| 5.1 | Увеличение площади зеленых насаждений | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Увеличение привлекательности и улучшение эстетического облика поселения. |  |
| **Подпрограмма 6 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение обязательных энергетических обследований зданий муниципальных учреждений с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |
| 6.2. | Закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Снижение затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Почепского сельского поселения |  |
| 6.3. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения |  |
| **Подпрограмма 7 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»** | | | | | | |
| 7.1 | Ремонт сетей и объектов водоснабжения | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Улучшение качества жизни в Почепском сельском поселении. |  |
| **Подпрограмма 8 «Благоустройство мест массового отдыха»** | | | | | | |
| 8.1 | Благоустройство мест массового отдыха. | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения | Администрация Почепского сельского поселения | 2018 | 2023 | Обеспечение целевого использования земельных участков.Предотвращение нарушений в сфере земельного законодательства. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

территории поселения» на 2018- 2023 годы

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2023 годы

за счет средств местного бюджета

Ответственный исполнитель: Администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие территории поселения на 2018 -2023 годы» | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | Х | Х | Х | 25745,4 | 5315,4 | 3968 | 4339 | 4041 | 4041 | 4041 |
| В т.ч. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 25140 | 4713 | 3968 | 4339 | 4041 | 4041 | 4041 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 602,4 | 602,4 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и содержание муниципальных дорог | Администрация Почепскогосельского поселения | 914 | 0409 | 19 1 01 81290 | 200 | 15963 | 3009 | 2619 | 2835 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Подпрограмма 2 | Развитие сети уличного освещения | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0503 | 19 2 01 90670 | 200 | 4750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории поселения | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0503 | 19 3 01 90800 | 200 | 3391 | 498 | 469 | 624 | 600 | 600 | 600 |
| Подпрограмма 4 | Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0503 | 19 4 01 90600 | 200 | 736,1 | 486,1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| В т.ч. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 344 | 94 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 392,1 | 392,1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Озеленение территории поселения | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0503 | 19 5 01 90700 | 200 | 55 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 6 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0503 | 19 6 01 91220 | 200 | 356 | 206 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма 7 | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0502 | 19 7 01 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 8 | Благоустройство мест массового отдыха | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0412 | 19 8 01 90520 | 200 | 460,3 | 360,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 250 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 210,3 | 210,3 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения | Администрация Почепского сельского поселения | 914 | 0412 | 19 9 01 88690 | 200 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |